REALIZADO POR	FECHA	FIRMA

REVISADO POR	FECHA	FIRMA

APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Desarrollo de un clasificador de secuencias de pre-microRNA mediante técnicas de Inteligencia Computacional
Periodo del Informe: octubre de 2015 – diciembre de 2015
Alcance: Tareas 8-9

Estado del Proyecto
Cronograma	Tarea 8: / Interfaz de usuario web, documentación y puesta en servicio Actividad Fecha realización / Estimada Real / Especificación de tecnologías a utilizar en la interfaz web 2/10/15 2/10/15 / Codificación de la interfaz web 20/10/15 21/11/15 / Documentación de las interfaces de usuario de línea de comandos y web 28/10/15 10/12/15 / Configuración y puesta en servicio en un servidor de demostración 12/11/15 11/12/15 Resultados obtenidos / Código fuente documentado. / Manual de usuario redactado. / Interfaz web de demostración en servicio. / . / Tarea 9: / Redacción del Informe Entregable 3 Actividad Fecha realización / Estimada Real / Redacción del Informe Entregable 3 19/11/15 17/12/15 Resultados obtenidos / Informe Entregable redactado.

Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Tecnologías seleccionadas resultan inadecuadas para la implementación de la interfaz web del clasificador (Etapa 8) Sí No / Dificultades relativas a la puesta en servicio en servidor de demostración, que puedan demorar la publicación como servicio de acceso público. Sí No / Rotura de equipamiento necesario para el desarrollo Sí No
Notas	Modificación del cronograma: / El alumno propone la fecha 15/2/2016 para entrega del Informe Final.